`



Meeting Minutes

Van Lang Admissions

# Revision Table

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Author | Date | Reason for changes | Version |
| Khoi Nguyen | 09/01/2017 | Initial Document | 1.0 |

Table of Contents

[Revision Table 1](#_Toc474250879)

[I. Purpose 3](#_Toc474250880)

[II. participant in meeting 3](#_Toc474250881)

[III. Content of meeting 3](#_Toc474250882)

[IV. To do task 4](#_Toc474250883)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Writer:** | Nguyễn Anh Khởi | **Location:** | Floor 9, Etown 2 | | |
| **Date:** | 09/01/2017 | **Start:** | 1h | **Finish:** | 3h |

# Purpose

Thảo luận về tiến độ của Capstone Project

Review lại quy trình, lịch biểu & usecases

# participant in meeting

Mentor Vũ Thế Nam

Nhóm Capston:

* Nguyễn Thái Hiền
* Nguyễn Hoàng Anh Tài
* Đoàn Anh Minh
* Trần Xuân Hải
* Nguyễn Xuân Thái Hiền
* Nguyễn Anh Khởi

# Content of meeting

* Sau mỗi buổi họp nên viết lại meeting minute , đồng thời làm 1 file excel liệt kê những gì đã hoàn thành.
* Tại sao sử dụng quy trình incremental ? – Yêu cầu mỗi thành viên liệt kê 3 ý kiến để giải thích vì sao nên sử dụng quy trình incremental.
  + Quy trình incremental giống quy trình waterfall ở chổ Requirements không đổi.
  + Test lại ở từng pha , nếu gặp sự cố thì có thể thêm 1 incre mới hoặc chuyển qua incre tiếp theo , sau đó cập nhật lại kế hoạch và được sự chấp thuận bởi khách hàng.
* Làm việc theo vòng lặp ( Update – Review – Approve )
* Review lại Change Management Process
  + Change Control Board : Liên quan đến Phase Leader , Technical Leader , Project Leader , Customer … Không liên quan đến Mentor
  + Khi Review xong có tang phase hay không ? -> Add phase -> Update phase -> Request Change ..
* Review lại Risk Management Process
  + Cần thêm process khi risk xảy ra.
  + Thầy không hiểu về các activities : Concern , Implement , Measure trong quy trình.
  + Thầy đưa ra giải pháp rằng nên tách riêng ra nhiều quy trình ( quy trình xác định risk , quy trình xử lý risk … )
  + List Risk đổi thành Identify/Review Risk
  + Measure & Control đem vào quy trình xử lý risk
  + Risk action : tùy thuộc vào tùy loại risk
* Review Usecase Description : thêm cột status , who , what , how.
* Lịch họp mentor : Sáng thứ 2 ở trường và tối thứ 5 ở Etown 2

# To do task

* Làm lại Requirement
* Ưu tiên làm physical view
* Giảm ưu tiên làm lại process

---- \*\*\* ----